**Minutas de Trabajo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** Miércoles 7 de marzo, 2018 | **Hora de Inicio:** 8:30 pm | | **Hora de Finalización:** 10:30 pm |
| **Lugar de la Reunión:** Virtual | | | |
| **Asistentes a la reunión:**   * Rubén González Villanueva * Andrey Torres Calderón | | | |
| **Tema:** | | **Pendiente:** | |
| * Empezamos las tablas de SQL * Empezamos la base de datos * Empezamos la página web. Escogimos C# | | * Continuar con el desarrollo de las tablas * Hacer pruebas sobre ellas | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** Viernes 9 de marzo, 2018 | **Hora de Inicio:** 9:00 pm | | **Hora de Finalización:** 11:00 pm |
| **Lugar de la Reunión:** Virtual | | | |
| **Asistentes a la reunión:**   * Rubén González Villanueva * Andrey Torres Calderón | | | |
| **Tema:** | | **Pendiente:** | |
| * Seguimos con las tablas * Creamos la función de Log In para el usuario | | * Continuar con el desarrollo de las tablas * Continuar con la página web | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** Sábado 10 de marzo, 2018 | **Hora de Inicio:** 9:00 am | | **Hora de Finalización:** 2:00pm |
| **Lugar de la Reunión:** Virtual | | | |
| **Asistentes a la reunión:**   * Rubén González Villanueva * Andrey Torres Calderón | | | |
| **Tema:** | | **Pendiente:** | |
| * Hicimos scripts para hacer toda la base de datos * Avances con la página web | | * Mas scripts * Más avance de la página | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** Sábado 17 de marzo, 2018 | **Hora de Inicio:** 1:00 pm | | **Hora de Finalización:** 4:00 pm |
| **Lugar de la Reunión:** Virtual | | | |
| **Asistentes a la reunión:**   * Rubén González Villanueva * Andrey Torres Calderón | | | |
| **Tema:** | | **Pendiente:** | |
| * Empezamos con store procedures | | * Conectar la app con la base de datos | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** Viernes 23 de marzo, 2018 | **Hora de Inicio:** 8:00 pm | | **Hora de Finalización:** 11:00 pm |
| **Lugar de la Reunión:** Virtual | | | |
| **Asistentes a la reunión:**   * Rubén González Villanueva * Andrey Torres Calderón | | | |
| **Tema:** | | **Pendiente:** | |
| * Investigación sobre poner store procedures en app * Poner store procedures en la app y conectarla a la base de datos | | * Hacer más store procedures | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** Sábado 24 de marzo, 2018 | **Hora de Inicio:** 8:00 am | | **Hora de Finalización:** 11:00 am |
| **Lugar de la Reunión:** Virtual | | | |
| **Asistentes a la reunión:**   * Rubén González Villanueva * Andrey Torres Calderón | | | |
| **Tema:** | | **Pendiente:** | |
| * Hacer tablas dinámicas de registrar notas * Realizar más store procedures | | * Hacer más store procedures * Seguir con la tabla en interfaz | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** Domingo 25 de marzo, 2018 | **Hora de Inicio:** 1:00 pm | | **Hora de Finalización:** 10:00 pm |
| **Lugar de la Reunión:** Virtual | | | |
| **Asistentes a la reunión:**   * Rubén González Villanueva * Andrey Torres Calderón | | | |
| **Tema:** | | **Pendiente:** | |
| * Conectar más store procedures con app * Seguir con la interfaz grafica | | * Hacer más store procedures * Acomodar las tablas con la app | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** Lunes 26 de marzo, 2018 | **Hora de Inicio:** 8:00 pm | | **Hora de Finalización:** 11:00 pm |
| **Lugar de la Reunión:** Virtual | | | |
| **Asistentes a la reunión:**   * Rubén González Villanueva * Andrey Torres Calderón | | | |
| **Tema:** | | **Pendiente:** | |
| * Trabajar con el XML * Empezar pantalla de estudiante | | * Obtener la información de los XML * Trabajar la app con esos datos | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** Miércoles 29 de marzo, 2018 | **Hora de Inicio:** 8:00 pm | | **Hora de Finalización:** 12:00 pm |
| **Lugar de la Reunión:** Virtual | | | |
| **Asistentes a la reunión:**   * Rubén González Villanueva * Andrey Torres Calderón | | | |
| **Tema:** | | **Pendiente:** | |
| * Registro de notas * Trabajar en SQL | | * Obtener la información de las notas ya existentes | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** Lunes 2 de abril, 2018 | **Hora de Inicio:** 7:00 pm | | **Hora de Finalización:** 10:00 pm |
| **Lugar de la Reunión:** Virtual | | | |
| **Asistentes a la reunión:**   * Rubén González Villanueva * Andrey Torres Calderón | | | |
| **Tema:** | | **Pendiente:** | |
| * Obtener nota acumulada * Cambios en periodo | | * Agregar evaluaciones y grupoxrubro en cualquier momento | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** Martes 3 de abril, 2018 | **Hora de Inicio:** 11:00 am | | **Hora de Finalización:** 5:00 pm |
| **Lugar de la Reunión:** Virtual | | | |
| **Asistentes a la reunión:**   * Rubén González Villanueva | | | |
| **Tema:** | | **Pendiente:** | |
| * Mejorar interfaz * Agregar grupos x rubro en cualquier momento | | * Hacer pruebas | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** Viernes 13 de abril, 2018 | **Hora de Inicio:** 5:00 pm | | **Hora de Finalización:** 8:00 pm |
| **Lugar de la Reunión:** Virtual | | | |
| **Asistentes a la reunión:**   * Rubén González Villanueva * Andrey Torres Calderón | | | |
| **Tema:** | | **Pendiente:** | |
| * Agregar evaluaciones * Modificar todas las tablas posibles | | * Borrado de filas en tablas no catalogo | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** Sábado 14 de abril, 2018 | **Hora de Inicio:** 8:00 am | | **Hora de Finalización:** 1:00 pm |
| **Lugar de la Reunión:** Virtual | | | |
| **Asistentes a la reunión:**   * Rubén González Villanueva * Andrey Torres Calderón | | | |
| **Tema:** | | **Pendiente:** | |
| * Borrado en tablas * Validaciones | | * Hacer pruebas | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** Domingo 15 de abril, 2018 | **Hora de Inicio:** 8:00 pm | | **Hora de Finalización:** 10:00 pm |
| **Lugar de la Reunión:** Virtual | | | |
| **Asistentes a la reunión:**   * Rubén González Villanueva * Andrey Torres Calderón | | | |
| **Tema:** | | **Pendiente:** | |
| * Añadir, modificar y eliminar estudiantes * Investigar Tablas de Eventos | | * Hacer pruebas | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** Lunes 16 de abril, 2018 | **Hora de Inicio:** 11:00 am | | **Hora de Finalización:** 4:00 pm |
| **Lugar de la Reunión:** Virtual | | | |
| **Asistentes a la reunión:**   * Rubén González Villanueva * Andrey Torres Calderón | | | |
| **Tema:** | | **Pendiente:** | |
| * Hacer Tabla de Eventos y Tipo Evento * Empezar a agarrar PostIn, PostBy y PostDate | | * Cambiar store Procedures para obtener los eventos | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** Martes 17 de abril, 2018 | **Hora de Inicio:** 7:00 pm | | **Hora de Finalización:** 10:00 pm |
| **Lugar de la Reunión:** Virtual | | | |
| **Asistentes a la reunión:**   * Rubén González Villanueva * Andrey Torres Calderón | | | |
| **Tema:** | | **Pendiente:** | |
| * Implementar los eventos en los procedures necesarios | | * Probar que todo funcione | |

# Blog Final

## Horas Trabajadas:


* Rubén González Villanueva: 61 horas
* Andrey Torres Calderón: 55 horas

## Recursos para Solucionar Errores:

* Error al extraer datos de una tabla: <https://stackoverflow.com/questions/1346132/how-do-i-extract-data-from-a-datatable>
* Extraer tabla de store procedure: <https://stackoverflow.com/questions/1933855/how-can-i-retrieve-a-table-from-stored-procedure-to-a-datatable>

## Errores obtenidos:

* El error consistía en que le mandábamos el id de periodo, pero en el store procedure pusimos mal el nombre del atributo ID

k

* El error consistía en que en el store procedure si el atributo es Fijo era falso poníamos “False” y en el store procedure preguntábamos por “false”

